АДМИНИСТРАЦИЯ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЕННЫЙ БРОД

муниципального района

Челно-Вершинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.11.2021г. № 55

Об утверждении Программы комплексного развития                                                           транспортной инфраструктуры сельского поселения                                                              Каменный Брод муниципального района Каменный Брод                                                 Самарской области на 2021-2033 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития  транспортной  инфраструктуры сельского поселения  Каменный Брод муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годы.

- Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 60 от 26.11.2019 года «Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Каменный Брод Самарской области на 2017-2033 годы»

- Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальный вестник»  и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения  Каменный Брод  в  сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Каменный Брод                                                                                       С.С.Зайцев

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения Каменный Брод

муниципального района Челно-Вершинский

от 22.11.2021г.  № 55

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры                                                    на территории сельского поселения Каменный Брод                                                   муниципального района Каменный Брод Самарской области                                                на 2021-2033 годы»

Содержание

| Паспорт программы | 4 |
| --- | --- |
| 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| # 1.1. Анализ положения сельского поселения Каменный Брод в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации | 6 |
| 1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 6 |
| 1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 11 |
| 1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Каменный Брод, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 11 |
| 1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками | 18 |
| 1.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 18 |
| 1.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 18 |
| 1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 19 |
| 1.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения | 19 |
| 1.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 19 |
| 1.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод | 20 |
| 1.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод | 20 |
| 1.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 21 |
| 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Каменный Брод | 21 |
| 2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 21 |
| 2.2.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. | 22 |
| 2.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 22 |
| 2.4.Прогноз развития дорожной сети поселения. | 22 |
| 2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 22 |
| 2.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения. | 23 |
| 2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. | 23 |
| 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 23 |
| 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 24 |
| 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 29 |
| 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 30 |
| 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 31 |

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                                  на 2021-2033 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; # - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; # - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной |
| Наименование разработчика программы, его место нахождение | Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24 |
| Цель программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; - улучшение качества дорог |
| Задачи программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Каменный Брод |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий). |
| Сроки реализации программы | 2021-2033 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. 2021 год -775,0 тыс. руб. 2022 год -775,0 тыс. руб. 2023 год- 775,0 тыс. руб. 2024 год-775,0 тыс. руб. 2025 год-775,0 тыс. руб. 2026-2033 года-775,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2033 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |

- Характеристика существующего состояния                                                транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения сельского поселения Каменный Брод                               в структуре пространственной организации                                                субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование  сельское поселение Каменный Брод расположено, в северной части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан . Расстояние от Каменного Брода до г. Самары - 210 км. Сообщение с областным центром осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). Расстояние от села Каменный Брод до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 96 км

Сельское поселение Каменный Брод  образовано 12 декабря  2005года. Административный центр  сельского поселения Каменный Брод  –  село Каменный Брод,  административный центр Челно-Вершинского  района.

Сельское поселение Каменный Брод, включает 3 населённых пунктов: село Каменный Брод, село Красная Багана, село Новая Таяба.

Сельское поселение Каменный Брод граничит:

- с сельским поселением Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением канашенским муниципального района Шенталинский;

с Республикой Татарстан

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население

Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  869 человека.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает 308 - населения старше 60 лет, 523 - в возрасте от 18 до 60 лет и 38 чел. - от 0 до 7 лет.

Градостроительная деятельность

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Каменный Брод определяется следующими факторами: рельефом территории сложившейся структурой улиц.

В центральной части, сельского поселения Каменный Брод, расположено село Каменный Брод, являющееся  центром поселения. Планировочная структура села подчиняется гидрографическому рельефу села. Река Черемшан протекает вдоль села с севера на юго-восток.

Транспортная инфраструктура сельского поселения Каменный Брод

Внешнее сообщение сельского поселения Каменный Брод с районным центром осуществляется автотранспортом по автодороге местного значения. Протяженность дорог местного значения – 32.36 км.

Главный въезд на территорию поселения осуществляется с восточной стороны  Райцентра по автомобильной дороге регионального значения , протяженность которой по району составляет 30 км. Расстояние от Каменного Брода  до федеральной дороги М-5 «Урал» -96 км.

Наименование дорог сельского поселения Каменный Брод

| Наименование дорог/улиц | Ширина дороги, м | Число полос | Категория дороги | Соответствие нормативам СП 34.13330.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул Луговая | 3 | 1 | V | Соответствует |
| ул Московская | 3 | 1 | V | Не Соответствует |
| ул Школьная | 3 | 1 | , V | Не Соответствует |
| ул Кооперативная | 4 | 1 | V | Не Соответствует |
| ул 50 Лет СССР | 4 | 1 | V | Соответствует |
| ул Рабочая | 3 | 1 | V | Соответствует |
| ул Дачная | 3 | 1 | V | Не Соответствует |
| ул Гагарина | 4,5 | 1; 2 | IV,V | Соответствует |
| ул Советская | 4,5 | 1 2 | V | Соответствует |
| ул Садовая | 4,5 | 1 2 | V | Соответствует |
| ул Ново-Садовая | 4,5 | 1 2 | V | Соответствует |
| от ул Гагарина до сельского кладбища | 3 | 1; 2 | IV,V | Соответствует |
| ул Заводская | 3 | 1 | V | Не Соответствует |
| от ул Рабочая до Набережная | 3 | 1; | IV, | Не Соответствует |
| ул Московская до ул Луговая | 3 | 1 | IV | Не Соответствует |
| ул Советская до ул Дачная | 3 | 1 | IV | Не Соответствует |
| от Гагарина до Луговая | 3 | 1 | IV | Не Соответствует |
| пер от ул Луговая до Ново-Садовая | 3 | 1 | IV | Не Соответствует |
| от Луговой до Набережной | 3 | 1 | IV | Не Соответствует |
| от ул Дачной до Набережной | 3 | 1 | V | Не Соответствует |
| С.Новая Таяба ул Новая | 4 | 1 | V | Соответствует |
| С.Новая Таяба ул Хутор | 3 | 1 | IV | Соответствует |
| С.Новая Таяба ул Полевая | 4 | 2 | IV | Соответствует |
| С.Новая Таяба ул Центральная | 4,5 | 1; 2 | IV,V | Соответствует |
| С.Красная Багана ул Центральная | 4,5 | 1 2 | V | Соответствует |
| С.красная Багана ул Набережная | 4 | 1 | V | Соответствует |
| ул Школьная | 3 | 1 | IV | Соответствует |

1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы сельского поселения Каменный Брод является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с другими регионами осуществляются двумя видами транспорта - автомобильным и железнодорожным.

1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Каменный Брод, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть сельского поселения Каменный Брод состоит из дорог IV-V категории, предназначенных для не скоростного движения (IV категория – две полосы движения, ширина полосы движения 3,0 метра; V категория - одна полоса движения, ширина проезжей части 3-4,5 метров).

В селе Каменный Брод дорожная сеть включает автомобильно-пешеходные мосты  через реку Черемшан и её притоки:

-   мост автомобильно-пешеходный по улице Набережная в селе Красная Багана.

-

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения

| Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | В том числе |  |  | Скорость движения, км/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальто- бетонные, км | грунто-щебеночные, км | грунтовые, км |  |
| Автомобильная дорога по ул.Луговой | 0.800 |  | 0,800 |  | 30/40 |
| Автомобильная дорога по ул.Московская | 0,500 |  |  | 0.500 | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул.Школьной | 0.300 |  | 0.300 |  | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул.Кооперативной | 0.500 |  |  | 0.500 | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул.50 лет СССР | 0.400 |  | 0,400 |  | 20/40 |
| Автомобильная дорога по ул.Рабочая | 0,500 |  | 0,500 |  | 30/40 |
| Автомобильная дорога по ул. Дачная | 0.35 |  | 0.35 |  | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул. Гагарина | 0,400 |  | 0,400 |  | 30/40 |
| Автомобильная дорога по ул.Советская | 0,700 | 0,350 | 0,350 |  | 40/50 |
| Автомобильная дорога по ул.Садовая | 0.320 | 0.320 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул Ново-Садовая | 1.100 | 1.100 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул. Гагарина до сельского кладбища | 1,500 |  | 1,500 |  | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул Заводской | 1,360 |  |  | 1.360 | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул.Рабочая до Набережная | 0,670 |  |  | 0.670 | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул.Московская до Луговая | 0.19 |  |  | 0.190 | 20 |
| Автомобильная дорога по ул.Советская до Дачной | 0,350 |  |  | 0.350 | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул Гагарина до Кооперативная | 0,1 |  |  | 0.100 | 20 |
| Автомобильная дорога по Луговой до Ново-Садовой | 0,440 |  |  | 0,440 | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул.Луговой до Набережной | 0,530 |  |  | 0.530 | 20/30 |
| Автомобильная дорога по Дачной до ул.Набережной | 0,200 |  |  | 0.200 | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул Новой | 0,500 |  |  | 0.500 | 30/40 |
| Автомобильная дорога по ул.Хутор | 0,55 |  | 0,55 |  | 20/30 |
| Автомобильная дорога по ул.Полевая | 1,750 |  | 0,200 | 1.550 | 30/40 |
| Автомобильная дорога по ул.Центральная | 0,900 | 0.900 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Центральная до поселкого кладбища | 1.500 |  | 0,300 | 1.200 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул. Центральная в селе Красная багана | 3.000 | 3.000 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Набережная в селе Красная Багана | 1.000 | 1.000 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Школьная в селе Красная Багана | 1.000 |  |  | 1.00 | 20/30 |

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня

автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

Всего на территории сельского поселения Каменный Брод зарегистрировано 125 транспортных средств. Уровень автомобилизации 1  автомобиль на 7 жителей.

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения Каменный Брод нет АЗС;

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения  не расположено ни одной станций.

- парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. На территории сельского поселения Каменный Брод  не расположено ни одной парковки.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Маршруты движения автобусов:

- Каменный Брод – г.Самара  - 1 рейс в сутки.

- г.Самара - Каменный Брод - 1 рейс в сутки.

Пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребности населения сельского поселения Каменный Брод. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В сельском поселении Каменный Брод имеются тротуары и велосипедная дорожка.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,                             оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог сельского поселения Каменный Брод, вывоз ТБО, по состоянию на 01.01.2021 используется 3 единиц специализированного транспорта.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2020 года на территории сельского поселения Каменный Брод зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Уровень автомобилизации сельского поселения Каменный Брод низкий. В связи с этим население не подвергается воздействию шума.

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучности экологической ситуации.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры
сельского поселения Каменный Брод

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод» является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Каменный Брод

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Каменный Брод на период с 2021 по 2033 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-Ф З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр - 701;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств  областного  бюджета:

| Наименование бюджета | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 775 | 775 | 775 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера
передвижения населения и перевозок грузов на территории
сельского поселения Каменный Брод

2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития
поселения

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения (семьи с доходами выше среднего), государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения, отмечается следующее:

-  транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

- объекты производства располагаются вблизи места концентрации проживания населения, что облегчает основной вид корреспонденций – трудовые.

Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  865 человек.

Основная отрасль экономики сельского поселения Каменный Брод  - сельское хозяйство,     индивидуальное      предпринимательство,         государственные     и муниципальные предприятия и учреждения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с областным и сельскими населенными пунктами будет осуществляться автобусным транспортом (маршрутный автобус), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

| № п/п | наименование | местоположение | Виды работ | Протяженность км | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы и дороги местного значения | С. Каменный Брод | Строительство реконструкция | 5,653 0,467 | 2033 |
| 2 | Улицы и дороги местного значения | С. Красная Багана | Строительство реконструкция | 4,045 0,4 | 2033 |
| 3 | Улицы и дороги местного значения | С. Новая Таяба | Строительство реконструкция | 0,92 0,425 | 2033 |
| 4 | мосты | С. Каменный Брод С. Новая Таяба | Строительство реконструкция |  | 2033 |

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности существующих автомобильных дорог общего пользования за счет текущего и капитального ремонта, а также их поддержания на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории сельского поселения Каменный Брод

| № п/п | Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 957 | 891 | 856 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед | 125 | 125 | 114 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 130 | 130 | 131 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В сельском поселении Каменный Брод в 2020 году зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие. Предполагается незначительное снижение аварийности. Это связано с ужесточением правил дорожного движения и более осознанного отношения участников дорожного движения к существующим правилам.

Факторами, влияющими на снижение аварийности также является повышение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Вследствие чего увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения не ожидается.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

# Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

# 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

# Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Каменный Брод.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

# Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры                                 по видам транспорта

# Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.

# Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,                               созданию транспортно-пересадочных узлов

# В сельском поселении Каменный Брод на момент разработки программы, общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

# Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового
автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| # Наименование мероприятия | # Характеристики (машино-мест) | # Расположение | # Общая площадь м² | # Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Организация парковочного пространства | # 0 |  |  |  |

# Мероприятия по развитию инфраструктуры                                                         пешеходного и велосипедного передвижения

# На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и пешеходного передвижения.

# Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

# Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта отсутствуют.

# Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Каменный Брод

Ремонт автомобильных дорог местного значения                                                              сельского поселения  Каменный Брод в 2019 году.

Ремонт автомобильных дорог  местного значения                                                         сельского поселения  Каменный Брод в 2020 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Ул. Набережная с Красная Багана | щебеночное | 700 | 21002 | 569 605,56 |
| ИТОГО |  | ххххххххххххх а/б щеб |  |  | 569 605,56 |

Ремонт автомобильных дорог  местного значения                                                            сельского поселения  Каменный Брод в 2021 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | От ул. 50 лет СССР до ул. Ново-Садовая | шебеночное | 0.300 | 900 | 350000 |
| Итого |  |  |  | 900 | 350000 |

Ремонт автомобильных дорог                                                                                              местного значения сельского поселения  Каменный Брод в 2022 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ул. Школьная | шебеночное | 0,3 | 900 | 350,86 |
| Итого |  | а/б | 0.3 км а/б пок. | 900м² | 350,86 |

Ремонт автомобильных дорог                                                                                                        местного значения сельского поселения Каменный Брод в 2023 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Автомобильная дорога от ул Гагарина до сельского кладбища | щебеночное | 0.300 | 900 | 375.25 |
| Итого |  | а/б | 0.300км а/б пок. | 900 | 375,25 |

# 6.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| # Мероприятия | # Наименование индикатора | # 2018 | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | # Число транспортно-пересадочных узлов | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Число остановочных площадок | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | # Парковочное пространство, мест | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | # Число мест стоянок большегрузного транспорта | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | # Развитие улично-дорожной сети, км | # 32,7 | # 32,7 | # 32,7 | # 32,7 | # 32,7 | # 32,7 | # 32,7 |
| # д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | # Число зарегистрированных ДТП | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # Количество светофорных объектов на УДС, шт. | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  | # Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | # 21 | # 21 | # 21 | # 21 | # 21 | # 21 | # 21 |
|  | # Количество установленных дорожных знаков, ед | # 27 | # 32 | # 37 | # 37 | # 47 | # 47 | # 47 |

Основными результатами реализации мероприятий являются:

-    модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-    повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

7. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».